|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **Hemos logrado cumplir todas las actividades dentro de los plazos definidos en la carta Gantt, pero algunos factores han influido en el desarrollo del proyecto, tanto facilitando como complicando el avance. Por un lado, el uso de React y Django ha facilitado la integración del frontend y backend. Sin embargo, la implementación de la API de Google Maps para las rutas ha sido más compleja de lo esperado, causando algunos retrasos.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Para enfrentar las dificultades con la API de Google Maps, hemos decidido simplificar la lógica de rutas para los primeros entregables y, progresivamente, incorporar las funciones más complejas. También estamos gestionando mejor el control de errores en la asignación de colaboradores y rutas, asegurando la trazabilidad en el sistema de gestión de viajes.** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Evaluo el trabajo de forma positiva en general. He avanzado significativamente en la estructura de las tablas y la gestión de usuarios. Lo que destacaría es la creación de un código único para los viajes y el desarrollo del log para registrar las acciones importantes. Como área de mejora, podría optimizar aún más las consultas a la base de datos y mejorar la experiencia de usuario en la interfaz.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Una de las principales inquietudes que nos quedan es cómo manejar de manera eficiente la asignación dinámica de conductores y colaboradores en viajes largos. Nos gustaría recibir retroalimentación sobre cómo optimizar esta parte sin que se vuelva muy compleja para los usuarios finales.** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **Hasta ahora, no es necesario redistribuir actividades. Todos los miembros del equipo están alineados con sus responsabilidades y hemos podido mantener el ritmo de trabajo. Sin embargo, si surgen nuevas funcionalidades, como la implementación de notificaciones, podríamos reasignar algunas tareas.** |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **El trabajo en grupo ha sido eficiente, destacamos la comunicación constante y el apoyo mutuo en la resolución de problemas técnicos. Como área de mejora, podríamos organizar mejor las reuniones para revisar avances específicos en lugar de tratar múltiples temas en cada sesión.** |