|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos?  ***No, no todas las actividades se cumplieron en los tiempos definidos. Durante el Sprint 1, algunas historias de usuario tuvieron retrasos debido a la complejidad técnica, como la integración de tecnologías QR y Firebase. Estas historias se trasladaron al Sprint 2, donde fueron completadas sin afectar el resto del proyecto.***  ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  ***El uso de Planner permitió una gestión efectiva de las tareas. La comunicación fluida dentro del equipo ayudó a resolver bloqueos rápidamente. La metodología Scrum permitió ajustes continuos y priorización de actividades.*** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  ***Se implementaron ajustes como la reprogramación de historias de usuario de un sprint a otro para manejar retrasos. Además, se realizaron reuniones adicionales para coordinar mejor el trabajo del equipo y se dedicó tiempo extra a investigar soluciones técnicas, como la instalación de certificados SSL y la integración de Firebase.*** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo?  ***El trabajo se evalúa de manera positiva, ya que se han cumplido los objetivos principales del proyecto, y los ajustes realizados permitieron avanzar sin comprometer la calidad. Sin embargo, algunos aspectos, como la planificación inicial, podrían haberse gestionado mejor para anticipar posibles retrasos.***  ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  ***El compromiso del equipo y su capacidad para resolver problemas técnicos. La calidad técnica del sistema desarrollado, especialmente en la validación de traslados y generación de reportes. Creo que se podría mejorar en Optimizar la planificación inicial para anticipar riesgos y complejidades. Además, Incrementar la frecuencia de reuniones desde el inicio para mejorar la coordinación.*** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ***Una inquietud es garantizar que todas las pruebas de integración y carga se realicen a tiempo para evitar errores en la etapa final. Además, asegurar que la documentación sea clara y completa para facilitar la implementación del sistema por parte del cliente.***  ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  ***Al docente: ¿Considera que los módulos desarrollados cumplen con las expectativas y necesidades definidas para el proyecto?***  ***A los pares: ¿Hay áreas del sistema o funcionalidades que consideren necesitan mayor detalle o ajuste?*** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo?  ***No, la distribución actual ha funcionado bien, ya que los roles y responsabilidades están claros y han permitido cumplir con los objetivos. Sin embargo, podría evaluarse la redistribución si surge alguna nueva actividad o si algún miembro enfrenta limitaciones de tiempo.***  ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  ***Sí, podrían asignarse actividades relacionadas con la revisión final de la documentación y pruebas adicionales, como las de carga y estrés, para asegurar que todo esté listo antes de la entrega final.*** |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo?  ***El trabajo en grupo se evalúa como eficiente y colaborativo. Cada miembro ha cumplido con sus responsabilidades, y la comunicación ha sido clave para superar los retos técnicos y organizativos.***  ¿Qué aspectos positivos destacan?  ***El compromiso de cada integrante. La buena convivencia y comunicación fluida. La capacidad para adaptarse a los desafíos técnicos.***  ¿Qué aspectos podrían mejorar?  ***Mejorar la gestión del tiempo para evitar retrasos. Aumentar la documentación técnica en etapas tempranas para facilitar pruebas e integraciones posteriores.*** |