|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? No, no todas las actividades se cumplieron en los tiempos definidos. Durante el Sprint 1, algunas historias de usuario tuvieron retrasos debido a la complejidad técnica, como la integración de tecnologías QR y Firebase. Estas historias se trasladaron al Sprint 2, donde fueron completadas sin afectar el resto del proyecto. ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? El uso de Planner permitió una gestión efectiva de las tareas. La comunicación fluida dentro del equipo ayudó a resolver bloqueos rápidamente. La metodología Scrum permitió ajustes continuos y priorización de actividades.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Se implementaron ajustes como la reprogramación de historias de usuario de un sprint a otro para manejar retrasos. Además, se realizaron reuniones adicionales para coordinar mejor el trabajo del equipo y se dedicó tiempo extra a investigar soluciones técnicas, como la instalación de certificados SSL y la integración de Firebase.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? El trabajo se evalúa de manera positiva, ya que se han cumplido los objetivos principales del proyecto, y los ajustes realizados permitieron avanzar sin comprometer la calidad. Sin embargo, algunos aspectos, como la planificación inicial, podrían haberse gestionado mejor para anticipar posibles retrasos. ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? El compromiso del equipo y su capacidad para resolver problemas técnicos. La calidad técnica del sistema desarrollado, especialmente en la validación de traslados y generación de reportes. Creo que se podría mejorar en Optimizar la planificación inicial para anticipar riesgos y complejidades. Además, Incrementar la frecuencia de reuniones desde el inicio para mejorar la coordinación.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? Una inquietud es garantizar que todas las pruebas de integración y carga se realicen a tiempo para evitar errores en la etapa final. Además, asegurar que la documentación sea clara y completa para facilitar la implementación del sistema por parte del cliente. ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Al docente: ¿Considera que los módulos desarrollados cumplen con las expectativas y necesidades definidas para el proyecto? A los pares: ¿Hay áreas del sistema o funcionalidades que consideren necesitan mayor detalle o ajuste?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? No, la distribución actual ha funcionado bien, ya que los roles y responsabilidades están claros y han permitido cumplir con los objetivos. Sin embargo, podría evaluarse la redistribución si surge alguna nueva actividad o si algún miembro enfrenta limitaciones de tiempo. ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, podrían asignarse actividades relacionadas con la revisión final de la documentación y pruebas adicionales, como las de carga y estrés, para asegurar que todo esté listo antes de la entrega final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? El trabajo en grupo se evalúa como eficiente y colaborativo. Cada miembro ha cumplido con sus responsabilidades, y la comunicación ha sido clave para superar los retos técnicos y organizativos. ¿Qué aspectos positivos destacan? El compromiso de cada integrante. La buena convivencia y comunicación fluida. La capacidad para adaptarse a los desafíos técnicos. ¿Qué aspectos podrían mejorar? Mejorar la gestión del tiempo para evitar retrasos. Aumentar la documentación técnica en etapas tempranas para facilitar pruebas e integraciones posteriores.